NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞME BÖLGESİ

AR-GE BİNASI B BLOK KABA (Karkas) İNŞAATI YAPIM İŞİNE AİT ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.  (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………………….. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.

b) Adresi:MERKEZ YERLESKE BOR YOLU 7.KM 51245 - NİĞDE MERKEZ / NİĞDE

c) Telefon numarası:0 388 225 3010  (Kemal CANDOĞAN GSM:0 535 874 6772)

ç) Faks numarası:

d) Elektronik posta adresi: tgb_nigde@ohu.edu.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: -------------------------------------------------

b) T.C. Kimlik No: ------------------------------------------------------------------

c) Vergi Kimlik No: ----------------------------------------------------------------

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: -----------------------------------------------------

d) Telefon numarası: ----------------------------------------

e) Bildirime esas faks numarası: -------------------------------------------

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Gelişme Bölgesi AR-GE Binası B Blok KABA (Karkas) İnşaatı Yapım İşi.

3.2. İşin yapılma yeri: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke /NİĞDE

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Teknoloji Geliştirme Bölgesi AR-GE B Blok (6.400,00 m2) KABA (Karkas) İnşaatı yapım işi ile ilgili her türlü malzeme, imalat, işçilik, inşaat işleridir.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen …………………….. (…………………) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

a) İdari Şartname.

b) Sözleşme Tasarısı.

c) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Formu ve Standart Formlar

d) İnşaat İşleri Uygulama Projeleri (BETONARME STATİK. MİMARİ),Teknik şartnameleri, Mahal listesi ve Zemin Etüt Raporu
e) Elektrik Tesisat Uygulama Projeleri, 
f) Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri, 
g) Birim ve Özel Fiyat Poz Tarifleri
h) Genel Pursantaj Oranları Listesi

NOT: İhale dokümanı kapsamından verilen Mimari, Elektrik, Mekanik Tesisat uygulama projeleri AR-GE Binası B Blok Kaba (Karkas) yapım işi inşaatı sırasında vaziyet planı aplikasyonu, bodrum ve temeldeki yalıtım, dolgu, koruma duvarı, çatı katında yalıtım imalatları detaylarının, elektrik ve mekanik projede yapılması gerekli imalatların beton veya betonarme döşeme, kolon, perde gibi betonarme yapı elemanları içerisine konulması gereken altyapı imalatlarının dikkate alınması içindir.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 355 (üçyüzellibeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15.12 - 01.04 tarihleri arasındaki 105 (yüzbeş) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici,…………………………. (………………) ’lik kesin teminat mektubu vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubupların süresi …../…../………. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. İş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'i oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi  4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanununa göre T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sağlanacak yardım ödeneğine göre yaptırılacak olan şartname konusu bu işin hakediş bedelleri firmanın yapmış olduğu imalatla ilgili olarak hazırlayacağı hakediş raporları T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilip onay alındıktan sonra T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelecek yardım ödeneğine göre yapılacaktır.

Hakediş bedeli ödemesi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra hakediş bedeli ödemesi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilecek yardım ödeneğinin İdare’nin banka hesaplarına yatırılmasından sonra yapılır.

Yüklenici , İdarenin kabul edeceği ve onaylayacağı bir biçimde hazırlanmış hakedişleri ayda bir kez düzenleyerek idareye sunacaktır.

Hakedişler, ekli pursantaj tablosuna göre yapılacak olup, yüklenici hiç bir şekilde pursantajda belirtilen yüzdelerin değiştirilmesini talep edemez. Hakedişler İdareye sunulduktan sonra hakedişin uygunluğu veya varsa değiştirilmesi istenen hususları belirterek hakedişi Yükleniciye iade edecektir. Yüklenici gerekli değişiklikleri yaparak onaya sunacaktır. Hakediş ödemeleri İdarenin hakedişi onayını müteakip ve fatura kesildikten sonra ödenir.

Kesin hakediş işin bitirilmesi ve geçici kabulünün yapılarak kesin hakediş tanzimi ve fatura kesildikten sonra varsa gecikme cezası ve sair İdare alacakları kesildikten sonra ödenir.

11.2. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Elektrik, Makine, İnşaat Teknik Şartnamelerinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.Ancak İşin Kesin kabulü Geçici Kabul tarihinden itibaren 24 ay sonra yapılacaktır.

Madde 20 - Teminat süresi

20.1. Teminat süresi 12 aydır.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

| Adet | Pozisyonu | Mesleki Ünvanı | Mesleki Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şantiye Şefi | İnş.Müh. | En az 5 yıl deneyimli |

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

|  | (Mesleki ünvan) için | TL/Gün |
| --- | --- | --- |
| 1 | İnş.Müh. | günlük gecikme cezasının 1/8 oranında |

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

| Cinsi | Çeşidi | Adedi | Kapasitesi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamyon |  | 2 | 10 tonluk |
| Betonyer |  | 1 | 250 lt"lik |
| Vibratör |  | 2 | 2,5 Hp'lik |
| Motopomp |  | 1 | 20 Ps'lik |
| Yükleyici |  | 1 | 5500 lb'lik |
| Ekskavatör |  | 1 | 100 Hp'lik |
| Boru iskele Takımı |  |  | 5000 m2 |
| Yük Asansörü |  | 2 | 500 kg'lık |
| Jenaratör |  | 1 | 10 kVA"lık |

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 ( (Onbindealtısı)  oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 30 - Geçici kabul noksanları

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde NİĞDE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1. Yapılan İhale Anahtar Teslimi Götürü Bedel esasına göre olduğundan, sözleşme yapılan yüklenicinin işi, projeleri, detayları, mahal listeleri ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj Tablosu ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü olup, ödemeye esastır. Pursantaj Tablosunda olsun veya olmasın proje, detay, mahal listesi, teknik şartnamelerde belirtilen imalatların fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda veya yaklaşık maliyet çalışması esnasında idarenin tespit ettiği imalat miktarlarının sözleşmeden sonra yerinde yapılan imalat miktarları ile farklılığı gerekçe gösterilerek ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca AR-GE Binası B Blok Kaba (Karkas) yapım işi inşaatı sırasında elektrik ve mekanik projede yapılması gerekli imalatların beton veya betonarme döşeme, kolon, perde gibi yapı elemanları içerisine konulması gereken altyapı imalatları sözleşme kapsamındadır.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…../2024 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare 						    Yüklenici

6